| Digitale Transformation Bau |  |
| --- | --- |
|  | Individuelle Texteingabe Projekttitel zugehöriger Vertrag Datum etc. |
|  | Anwendung der Methode BIM im Hochbau bei Einzelplanermandaten Informationsanforderungen des Auftraggebers (EIR) bei der Erbringung der Grundleistungen gemäss den Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 Vertragsbeilage zum Planervertrag der KBOB (KBOB-Dokument Nr. 30, Version 2023 [3.0]) Version 1.0, 2. April 2023 |

Inhalt

1	Versionsverlauf, Anwendungsbereich, Hinweise zur Bearbeitung	3

1.1	Versionsverlauf	3

1.2	Anwendungsbereich	3

1.3	Hinweise zur Bearbeitung	3

2	Bezeichnungen in diesem Dokument	5

2.1	Gesamtleiter und BIM-Verantwortlicher des Projektteam	5

2.2	BIM-Beauftragte Projektteam	5

2.3	Projektbeteiligte ohne BIM-Auftrag	5

3	BIM-Dokumente mit Normencharakter, BIM-spezifische Begriffe, Datennutzung	6

3.1	BIM-Dokumente mit Normencharakter	6

3.2	BIM-spezifische Begriffe	6

3.3	Textbaustein Datennutzung für die Vertragsurkunde	6

4	Zusammenarbeit, BIM-Prozess und Datenmodell	9

4.1	Grundverständnis, Datenmodell, strukturierte Daten	9

4.2	Grundverständnis BIM-Prozess	9

4.3	BIM-Abwicklungsplan (BEP)	9

4.4	BIM-Koordinationsplan	10

4.5	BIM-Elementplan	10

4.6	Initialisierungslauf (Proof of Concept)	11

4.7	Weitere BIM-Dokumente und Grundlagen	12

5	BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle	13

5.1	Allgemeine Ziele der BIM-Methode	13

5.2	BIM-Anwendungsfälle für die Umsetzung im Rahmen der Grundleistungen der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108	13

5.3	BIM-Anwendungsfälle für besonders zu vereinbarende Leistungen	17

6	Digitale Planungserzeugnisse	18

6.1	Entscheidungsgrundlagen, Level of Information Need	18

6.2	Fachmodelle	19

6.3	Ableitung und Referenzierung von 2D-Planunterlagen	21

6.4	Bereitgestellte digitale Unterlagen	21

6.5	Datenformate	21

6.6	Dateinamenskonvention	22

7	BIM-Verantwortliche im Projekt	23

7.1	BIM-Verantwortlicher des Projektteams	23

7.2	BIM-Verantwortlicher des Beauftragten	23

7.3	BIM-Verantwortlicher des Beauftragten (Fachplanung)	24

8	Qualitätssicherung	25

9	Hard- und Software, Datenumgebung	26

9.1	Datenumgebung Projekt (CDE, Common Data Environment)	26

9.2	Hard- und Software	26

10	Subsidiäre Regelungen	29

10.1	Verantwortung des Beauftragten	29

10.2	Vergütung	29

# Versionsverlauf, Anwendungsbereich, Hinweise zur Bearbeitung

## Versionsverlauf

| Datum | Version | Autor | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.04.2023 | 1.0 | KBOB | Anwendung der Methode BIM im Hochbau bei Einzelplanermandaten, Publikation |

| Datum | Version | Autor | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |

## Anwendungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die Austausch-Informationsanforderung EIR (EIR: Exchange Information Requirements, zur Anwendung der Methode BIM.

Das vorliegende Dokument ist konzipiert für eine Verwendung

- als Beilage zum Planervertrag der KBOB (KBOB-Dokument Nr. 30, Version 2023 (3.0) nachstehend «KBOB-Planervertrag»)

- im Bereich Hochbau

- bei Einzelplanermandaten

- für Mandate, in welchen den Beauftragten mindestens die Grundleistungen gemäss Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 übertragen werden

- für Projekte, in welchen ein Mandat für die Gesamtleitung des Projekts für mindestens die Grundleistungen gemäss Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 beauftragt wird

## Hinweise zur Bearbeitung

Vorlage KBOB (schwarzer Text): Die von der KBOB empfohlenen Vereinbarungen und Regelungen für die Anwendung der Methode BIM bei den Grundleistungen gemäss Art. 4 der in Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 werden als schwarzer Text abgebildet und sind für Veränderungen gesperrt. Damit stellt die KBOB sicher, dass der Ausgangstext ersichtlich bleibt.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen (grüner Text): Individuell können an den vorgesehenen Stellen ergänzende oder abweichende Vereinbarungen zu den von der KBOB vorgeschlagenen Vereinbarungen getroffen werden. Diese Texte werden in Grün abgebildet.

Hinweise (kursiver Text in einem Kasten): Hinweise übergeordneter Art sind als kursiver Text in einem Kasten wiedergegeben. Diese erklären Sachverhalte zum Dokument oder zu BIM, die keinen direkten Bezug zum Auftrag oder Vertrag haben.

Grundleistungen und «besonders zu vereinbarende Leistungen» gemäss den Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108: im vorliegenden Dokument werden keine Leistungen, sondern deren Umsetzung bei Anwendung der Methode BIM beschrieben. Die zu erbringenden Leistungen müssen im Vertragswerk immer an unterschiedlichen Stellen beschrieben werden:

Die zu erbringenden Leistungen sind stets im Leistungsbeschrieb zu definieren, und zwar in der Vertragsurkunde selbst (Ziffer 1.2 des KBOB-Planervertrags) oder in einer separaten Beilage (Ziffer 2.1 des KBOB-Planervertrags).

Im vorliegenden Dokument «Anwendung der Methode BIM im Hochbau» wird beschrieben, wie die im Leistungsbeschrieb definierten Leistungen mit BIM zu erbringen sind.

- Das Vergütungsmodell und damit die Bemessung der Vergütung werden in Ziffer 4 des KBOB-Planervertrags vereinbart.

# Bezeichnungen in diesem Dokument

## Gesamtleiter und BIM-Verantwortlicher des Projektteam

Dem Gesamtleiter des Projekts (gemäss Art. 3.4 der Ordnung SIA 102 bzw. Art. 3.4 und Art. 4.2.2 der Ordnung SIA 103) werden die in dieser Vertragsbeilage beschriebenen, teamübergreifenden Aufgaben des BIM-Verantwortlichen des Projektteams beauftragt. Er wird in der Folge als «BIM-Verantwortlicher des Projektteams» bezeichnet.

BIM-Verantwortlicher des Projektteams

Kontaktdaten der Unternehmung und Person

## BIM-Beauftragte Projektteam

Dieser Auftrag wird mit Anwendung der Methode BIM ausgeführt. Die mit BIM beauftragten Mitglieder des Projektteams sind verantwortlich für Inhalt, Form und Struktur ihrer, dem jeweiligen Auftrag entsprechenden Fachmodelle, Daten und Dateien. Sie werden in der Folge als «Projektteam» und «Beauftragte» bezeichnet.

## Projektbeteiligte ohne BIM-Auftrag

Als «Projektbeteiligte» bezeichnet werden Personen, Organisationseinheiten und Unternehmungen, die zusätzlich zum Projektteam am Projekt beteiligt, aber nicht direkt mit BIM beauftragt sind. Dabei kann es sich z.B. um Eigentümer-, bzw. Nutzervertretungen, Behörden, etc. handeln.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

# BIM-Dokumente mit Normencharakter, BIM-spezifische Begriffe, Datennutzung

## BIM-Dokumente mit Normencharakter

Hinweis:

Zum aktuellen Zeitpunkt (Winter 2022/23) stehen im Zusammenhang mit der Anwendung der Methode BIM in der Schweiz die folgenden Normen zur Verfügung:

SN EN ISO 19650-1:2018
SN EN ISO 19650-2:2018
SN EN ISO 19650-3:2020
SN EN ISO 19650-5:2020

Diese CEN/ISO-Dokumente beschreiben die Anwendung oder Teile der Anwendung der Methode BIM. Keines der Dokumente kann jedoch in der Schweiz integral im Sinne einer Norm angewendet werden, da in den Dokumenten unter anderem auch Sachverhalte beschrieben werden, deren Anwendung in der Verbindlichkeit einer Norm nicht umsetzbar sind, bzw. die von der verpflichtenden Anwendung ausgenommen werden müssten.

Deshalb empfiehlt die KBOB bis auf Weiteres, auftragsbezogen festzulegen, ob und wenn ja, welche der vorstehend bezeichneten Dokumente subsidiär zum vorliegenden Dokument zur Anwendung gelangen.

Subsidiär kommen die untenstehenden Dokumente zur Anwendung. Die Bedeutung der aufgeführten Dokumente entspricht der Reihenfolge ihrer Aufzählung.

individuelle Texteingabe möglich

## BIM-spezifische Begriffe

Eine Zusammenstellung der Begrifflichkeiten sowie Erläuterungen, welche in diesem Dokument verwendet werden, sind im Dokument «Nationales Glossar zur Digitalisierung in der Bau- und Immobilienwirtschaft» zusammengefasst, das unter folgendem Link zur Verfügung steht:
CH_Glossar_digitale_Bauwirtschaft__GLO_DE_V2021.09_.pdf (sia.ch).

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

## Textbaustein Datennutzung für die Vertragsurkunde

Die Datennutzung wird in der Vertragsurkunde geregelt.

Hinweis:

Das vorliegende Dokument bezieht sich auf den KBOB-Planervertrag, KBOB-Dokument 30.

Bis Version 2022 [2.0] des KBOB-Planervertrags wird die Datennutzung für die Anwendung der Methode BIM in den Allgemeinen Vertragsbestimmungen noch nicht ausreichend beschrieben. Die KBOB stellt deshalb nachstehend einen Textbaustein zur Ergänzung der Vertragsurkunde (KBOB-Dokument 30, Version 2022 [2.0]) zur Verfügung, der unter Ziffer 12.3, «Weitere besondere Vereinbarungen» eingefügt werden muss.

Ab Version 2023 [3.0] des Planervertrags der KBOB kann unter Ziffer 1.3 wahlweise angekreuzt werden, ob die Methode BIM in Auftrag gegeben wird oder nicht. Bei Wahl der Option «Die Methode BIM wird in Auftrag gegeben», steht unter Ziffer 12.3 der untenstehende Textbaustein zur Verfügung und durch ankreuzen ausgewählt werden.

Textbaustein Datennutzung, in die Vertragsurkunde Planervertrag unter «Weitere besondere Vereinbarungen» zu übernehmen.

Datennutzung bei Anwendung der Methode BIM in Planungs- und Bauprojekten: Der Auftraggeber und der Beauftragte räumen sich gegenseitig das Recht ein, sämtliche elektronischen Daten, welche in den Leistungen gemäss den Ziffern 1.2, 1.3 und/oder 2.1 hiervor enthalten sind (nachstehend «Daten»), für die Zwecke des Projekts gemäss Ziffer 1.1 hiervor (nachstehend «Projekt») frei zu nutzen (nachstehend «Recht zur freien Datennutzung»). In Bezug auf dieses Recht zur freien Datennutzung gilt Folgendes: Sämtliche Daten sind der jeweils anderen Partei unverschlüsselt in einem offenen – also nicht proprietären – Dateiformat und in bearbeitbarer Form zugänglich zu machen (unter Vorbehalt von Buchstabe b) hiernach). Der Beauftragte ist zudem verpflichtet, dem Auftraggeber diese Daten im unverschlüsselten Originaldateiformat und in bearbeitbarer Form zugänglich zu machen (unter Vorbehalt von Buchstabe b) hiernach), wenn dies in den Vertragsbestandteilen gemäss Ziffer 2.1 hiervor vereinbart worden ist und/oder wenn der vorliegende Vertrag durch eine der Parteien dieses Vertrags gekündigt oder anderweitig aufgelöst wird. Der Beauftragte ist berechtigt, die Daten der von ihm selbst geplanten Bauteile oder weiterer Elemente, welche der Beauftragte in eigenen Bibliotheken führt, mit technischen Massnahmen zu schützen, damit diese Bauteile oder weitere Elemente nicht integral in andere Bibliotheken überführt werden können. Auch im Falle eines solchen technischen Schutzes vor der integralen Übernahme von Bauteilen oder weiterer Elemente müssen diese digital ohne Neueingabe der Daten weiterverarbeitet werden können. Das Recht zur freien Datennutzung umfasst insbesondere die Befugnis, die betreffenden Daten für die Zwecke des Projekts abzuändern, weiterzubearbeiten, mit anderen Daten zu kombinieren, zu vervielfältigen, auszutauschen sowie Nichtvertragsparteien für die Zwecke des Projekts zugänglich zu machen. Vorbehalten bleibt der Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechts des Beauftragten. Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Beauftragten jederzeit sämtliche Daten, welche in den Leistungen gemäss den Ziffern 1.2, 1.3 und/oder 2.1. hiervor enthalten sind, herauszuverlangen. Diese Datenherausgabe ist in der Vergütung gemäss Ziffer 4 hiervor inkludiert, soweit sie zu den Pflichten des Beauftragten gemäss diesem Vertrag und seinen Bestandteilen zählt. Falls sich die Pflicht des Beauftragten zur Datenherausgabe ausschliesslich aus dieser Ziffer 12.2 ergibt (und nicht bereits aus den restlichen Bestimmungen dieses Vertrags und seinen Bestandteilen), so werden dem Beauftragten auf Nachweis hin die Selbstkosten der Datenherausgabe vergütet (Nettokosten ohne jegliche Zuschläge, insbesondere keine Zuschläge für Gewinn und Risiko, kein Administrations- und Overhead-Zuschläge). Das Recht zur freien Datennutzung besteht für das Projekt und über den Projektabschluss hinaus auf unbestimmte Zeit weiter (z.B. für Nutzung und Erneuerung), auch wenn der vorliegende Vertrag gekündigt oder anderweitig aufgelöst wird. Der Auftraggeber und der Beauftragte stellen sicher, dass sie für alle Daten, welche Gegenstand der freien Datennutzung sind, über sämtliche für das Projekt erforderlichen Rechte verfügen, insbesondere über allfällige Immaterialgüterrechte bzw. diesbezügliche Nutzungsrechte. Zudem räumen sie sich gegenseitig ein unentgeltliches, unwiderrufliches und nicht ausschliessliches Recht an diesen Daten ein, um diese für die Zwecke des Projekts frei zu nutzen. Im Falle von Widersprüchen geht diese Bestimmung Ziffer 15 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen vor. Vorbehältlich abweichender Vereinbarungen sind sämtliche in dieser Bestimmung eingeräumten Rechte mit der Vergütung gemäss Ziffer 4 hiervor vollständig abgegolten.

# Zusammenarbeit, BIM-Prozess und Datenmodell

## Grundverständnis, Datenmodell, strukturierte Daten

Bei Anwendung der Methode BIM werden projektrelevante Informationen als strukturierte Daten erarbeitet, bearbeitet, gespeichert und in einem Datenmodell zusammengeführt. Das Datenmodell umfasst sowohl geometrische wie nichtgeometrische Daten. I.d.R. wird das Datenmodell aus Fachmodellen der Beauftragten zu einem koordinierten Gesamtmodell zusammengeführt. Das koordinierte Gesamtmodell stellt für das Projektteam das Zentrum des Planungs- und Realisierungsprozesses dar.

## Grundverständnis BIM-Prozess

Die fachlichen Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Beauftragten erfolgen anhand von aus dem Datenmodell abgeleiteten und zueinander referenzierten, digitalen Planungserzeugnissen. Bauteile verfügen über eine eindeutige Identifikation (z.B. über Typenbezeichnung, Anlagenkennzeichnungs-System AKS, Benamung, etc., damit die Objekte mit weiteren Daten, z.B. mit Excel-Listen verknüpft werden können). Daten werden mit eindeutigen Statusinformationen wie ‘in Arbeit’, ‘freigegeben’, ‘nicht mehr gültig’, etc. versehen.

Die Verantwortung für Prüfung, Erstellung und Verwaltung der Daten liegt bei den jeweils fachverantwortlichen Beauftragten. Es dürfen nur digitale Planungserzeugnisse, welche in den Verfahren gemäss Ziffer 4.6 hiernach qualitätsgesichert sind, für den Aufbau von aggregierten Modellen verwendet werden.

Koordinierte Gesamtmodelle sowie die daraus abgeleiteten Ergebnisse sind die Grundlage für die modellbasierte Planung und Kommunikation. Die hierzu erforderlichen Abstimmungen werden im BIM-Collaboration-Format erfasst und archiviert (gemäss Ziffer 6.6 hiernach).

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

## BIM-Abwicklungsplan (BEP)

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams erstellt zu Projektbeginn einen BIM-Abwicklungsplan BEP (BEP: BIM-Execution Plan). Der BEP ist die Antwort der Beauftragten auf die EIR des Auftraggebers. Im BEP beschreiben die Beauftragten, wie die Anforderungen des Auftraggebers mit der Methode BIM umgesetzt werden sollen.

Übergeordneter Rahmen für den BEP sind die im Leistungsbeschrieb vereinbarten Leistungen und Termine. Des Weiteren berücksichtigen die Beauftragten im BEP die in diesem Dokument getroffenen Vereinbarungen sowie gegebenenfalls weitere Rahmenbedingungen allgemeiner Art des Auftraggebers.

Der BEP wird bei Bedarf, mindestens aber phasenweise durch den BIM-Verantwortlichen des Projektteams auf seine Gültigkeit überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Der BEP wird dem Projektteam sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

## BIM-Koordinationsplan

Als Teil des BIM-Projektabwicklungsplans erstellt der BIM-Verantwortliche des Projektteams einen BIM-Koordinationsplan mit dem BIM-Planungsablauf, welcher auch die Elemente der datengestützten BIM-Prozesse beinhaltet. Ebenso beinhaltet dieser als Meilensteine für die Informationsbereitstellung die Abgabetermine für die einzelnen Modelle sowie die Art und Weise des Datenaustausches.

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt dem Auftraggeber den jeweils aktuellen Modell- und Planungsstand nach Vorgabe des BIM-Koordinationsplans vorgängig zu jeder Sitzung zur Verfügung.

Der Auftraggeber gibt die für seine Prozesse erforderlichen Austauschzeitpunkte und/oder Austauschzyklen vor. Der Beauftragte verantwortet den für ihn erforderlichen Austausch im Planungsteam selbst.

Es ist folgender Austausch vorgesehen:

| Planungserzeugnisse | Zeitpunkt |
| --- | --- |

| Zwischenstände zu allen digitalen Modellen (.ifc und natives Format, gemäss Ziffer 6.5 hiernach) | individuelle Texteingabe: z.B. bestimmter Zeitpunkt, quartalsweise oder zum Ende jeder SIA-Teilphase |
| --- | --- |
| Abgeleitete Pläne der Bauwerksmodelle (2D, .DXF, .PDF, gemäss Ziffer 6.5 hiernach) | individuelle Texteingabe: z.B. bestimmter Zeitpunkt, quartalsweise oder zum Ende jeder SIA-Teilphase |
| Qualitätsberichte zu allen digitalen Modellen (Bauwerk, Termine, Mengen) | individuelle Texteingabe: z.B. bestimmter Zeitpunkt, quartalsweise oder zum Ende jeder SIA-Teilphase |
| Abnahmestände zu allen digitalen Modellen (Bauwerk, Termine, Mengen) | individuelle Texteingabe: z.B. Am Ende der jeweiligen SIA-Teilphase |
| Abgeleitete Pläne, finale Qualitätsberichte und weitere Informationen | individuelle Texteingabe: z.B. Am Ende der jeweiligen SIA-Teilphase |

| Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen |  |
| --- | --- |
| Planungsergebnisse | Zeitpunkt |

| Keine (individuelle Texteingabe möglich) | Keine (individuelle Texteingabe möglich) |
| --- | --- |

## BIM-Elementplan

Der Elementplan definiert die inhaltliche Strukturierung der Fachmodelle. Er beschreibt element- bzw. bauteilorientiert die Informationsanforderungen inkl. Attribute für die Entitäten Grundstück/Perimeter, Gebäude/Bauabschnitt, Raum, System und Komponente in Abhängigkeit der Planungsphasen. Er gibt die zu verwendenden Bezeichnungskonventionen wie z. B. Klassifikationen sowie die mit den Zielsystemen des Bestellers korrespondierende Adressierung nach IFC und COBie vor und dokumentiert die verwendeten Typen bzw. Modellkomponenten der Fachmodelle.

Der Elementplan wird vom Auftraggeber vorgegeben oder Auftraggeber und Auftragnehmer verständigen sich auf einen Standard.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

## Initialisierungslauf (Proof of Concept)

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams beschreibt im BIM-Projektabwicklungsplan den Ablauf und die Prozesse für die Planung. Diese werden vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams vorgängig zur eigentlichen Planung in einem Initialisierungslauf (Proof of Concept) geprüft.

Vorgehen: Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt den Ausschnitt eines Referenzmodells und Fixpunkte zur Verfügung. Für diesen Ausschnitt des Referenzmodells erstellen alle übrigen Mitglieder des Planungsteams für ihre Disziplin geeignete Ausschnitte von digitalen Bauwerksmodellen, i.d.R. Fachmodelle, die im Initialisierungslauf geprüft werden.

Mit dem Initialisierungslauf wird die modellbasierte Planungskoordination aus technischer und inhaltlicher Sicht für alle SIA-Teilphasen sichergestellt.

Im Initialisierungslauf werden mindestens die folgenden Inhalte geprüft:

| Kategorie | Anforderung |
| --- | --- |
| Technologie | Dateiaustausch Import und Export verschiedener Fachmodelle in die jeweils verwendete Plattform, Prüf- und Autorensoftware. |
|  | Modellprüfung Ablauf der Modellprüfung und Anwendung von Prüfregel ist methodisch und funktional geklärt. |
|  | Kollaboration und Pendenzen Management Austausch und Koordination über BCF Dateien funktioniert technisch als auch organisatorisch unter allen Projektbeteiligten. Die Fachmodelle stimmen in ihrer Georeferenzierung überein und verwenden das gleiche Koordinatenreferenzsystem. |
| Modellinhalte | Informationsanforderungen Informationsanforderungen und Klassifizierungen für alle Modellelemente im Projekt sind geklärt und definiert. |
| Prozesse | BIM-Projektabwicklungsplan (BEP) BEP ist entsprechend dem Initialisierungslauf angepasst und liegt zur Verwendung im Projekt vor. |
|  | Aussparungsplanung Definition Workflow zu Integration der Aussparungen im koordinierten Gesamtmodell. |

Der Prozess wird mit einer Lieferung von Modell und Daten auf die CDE des Auftraggebers inkl. Prüf- und Freigabeverfahren abgeschlossen. Der Proof of Concept ist erfüllt, sobald diese Lieferung erfolgreich erfolgt und vom Auftraggeber freigegeben ist.

| Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen |  |
| --- | --- |
| Kategorie | Anforderung |

| individuelle Texteingabe möglich | individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

## Weitere BIM-Dokumente und Grundlagen

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

# BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle

## Allgemeine Ziele der BIM-Methode

Mit Hilfe der BIM-Methode sollen als allgemeine Ziele die Steigerung von Qualität, Effizienz und Sicherheit für den Planungs- und Bauablauf erreicht werden. Für den Auftraggeber steht dabei – nebst den vorgenannten Zielen – insbesondere die Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks im Vordergrund. Der Beauftragte ist verpflichtet, diese Ziele bestmöglich umzusetzen.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

## BIM-Anwendungsfälle für die Umsetzung im Rahmen der Grundleistungen der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108

In den nachfolgenden Punkten 1 bis 8 werden für die Umsetzung der Grundleistungen gemäss Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 bei Anwendung der Methode BIM Anforderungen zum Einsatz der BIM-Methoden beschrieben.

Im Rahmen der Grundleistungen gemäss Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 sind vom Beauftragten die folgenden BIM-Anwendungsfälle zu erbringen:

Raumflächen und Volumina

Visualisierungen

Mengen- und Kostenermittlung

Issuemanagement

Planungskoordination und -fortschritt

Bauablaufplanung und Baufortschritt

Auftrags-, Pendenzen- und Mängelmanagement

Bauwerksdokumentation

Bei diesen BIM-Anwendungsfällen wendet der Beauftragte folgendes methodische Vorgehen an:

| 1 | Raumflächen und Volumina |
| --- | --- |
| Ziele | Planungssicherheit in den Projektzielen. |
| Beschrieb und Inhalt | Bezeichnungen, Flächen und Nutzungszuordnung der Räume werden gemäss Vorgabe des Auftraggebers im digitalen Modell erfasst. Der Export dieser Informationen als strukturiertes Datenobjekt soll gemäss Vorgabe möglich sein. Jede Raumfläche verfügt über eine im Projekt einmalige und eindeutige Bezeichnung. |
| Ergebnis als Datenobjekt | Strukturierte Tabelle abgeleitet vom Fachmodell «Räume» gemäss Vorgabe des Auftraggebers. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine | SIA-Teilphasen 31-53; bei Bedarf, jedoch mindestens bei Abschluss jeder Phase. |
| Speicherort | CDE |
| Validierung Empfänger | Kenntnisnahme durch Auftraggeber. |

| Anmerkungen | individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 2 | Visualisierungen |
| --- | --- |
| Ziele | Grundlage der Planung. Verbesserung der Kommunikation und des Projektverständnisses durch Unterstützung integraler virtueller Bauwerksmodelle. |
| Beschrieb und Inhalt | Für die Diskussionen mit dem Auftraggeber werden durch den Beauftragten aus den zusammengefügten Modellen stufen- und phasengerecht 3D-Ansichten erzeugt. Ausarbeitungsgrad, Informationsgehalt und Detaillierung stellen sicher, dass die in den Grundleistungen beschriebenen Tätigkeiten ausgeführt werden können. Es muss vom Beauftragten eine Möglichkeit zur Betrachtung der erzeugten Modelle zur Verfügung gestellt werden, um eine möglichst realistische Grundlage für die Bewertung der Funktionalität des Projekts durch den Auftraggeber zu schaffen. Hinweis: Unter dem Begriff Visualisierungen werden zweckmässige grafische Darstellungen (Planunterlagen in 2D und 3D, Schemata, Konzepte, etc.) im üblichen Rahmen verstanden, also sämtliche Visualisierungen die für den Planungsfortschritt erforderlich sind. Darüber hinausgehende Visualisierungen, z.B. fotorealistisch aufbereitete Werbeanzeigen, sind als besonders zu vereinbarende Leistungen in Auftrag zu geben.. |
| Ergebnis als Datenobjekt | Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine | SIA-Teilphasen 31-53; kontinuierlich gemäss Planungsfortschritt. |
| Ablageort | CDE |
| Validierung Empfänger | Kenntnisnahme durch Auftraggeber. |

| Anmerkungen | individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 3 | Mengen- und Kostenermittlung |
| --- | --- |
| Ziele | Erhöhung der Planungssicherheit durch konsistente, modellbasierte Mengenermittlung als Grundlage der Kostenermittlung. |
| Beschrieb und Inhalt | Dieser Anwendungsfall umfasst die Ermittlung strukturierter und bauteilbezogener Mengen (Masse, Flächen, Volumen, Stückzahlen, etc.) auf Grundlage der digitalen Planungserzeugnisse als Basis für die Kostenermittlungen. Es wird transparent und nachvollziehbar dargelegt, welche Mengen aus dem Gesamtmodell abgeleitet worden sind. Die so ermittelten Mengen werden stufengerecht mit den für die Kostenermittlung erforderlichen Informationen angereichert. |
| Ergebnis als Datenobjekt | gemäss Vorgabe strukturierte Tabelle abgeleitet von den Fachmodellen. |
| Datenformat | .XLSX-Datei, weitere Vereinbarungen gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss eBKP-H oder Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine | Ende SIA-Teilphasen 31 / 32 / 41 / 53. |
| Ablageort | CDE |
| Validierung Empfänger | Kenntnisnahme durch Auftraggeber. |

| Anmerkungen | individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 4 | Issuemanagement |
| --- | --- |
| Ziele | Erhöhung der Planungssicherheit, des Projektverständnisses und der Transparenz durch integrale Zusammenarbeit mit einem koordinierten Gesamtmodell. |
| Beschrieb und Inhalt | Im Verlauf von Planung und Realisation treten Konflikte, Frage- und Problemstellungen auf, die sich bei deren Eintritt nicht eindeutig zuordnen lassen. Dieser Koordinationsbedarf wird systematisch erfasst und abgearbeitet. Zu diesem Zweck werden die Fachmodelle vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams regelmässig zu einem Koordinationsmodell zusammengeführt, einer Kollisionsprüfung unterzogen und die Kollisionen als Issues erfasst. Mit regelmässigen inhaltlichen Prüfungen stellt der BIM-Verantwortliche des Projektteams ausserdem sicher, dass sämtliche weiteren, offenen Punkte ebenso als Issues erfasst werden und in den Planungsprozess einfliessen. Die so identifizierten Issues werden an Koordinationsbesprechungen im Projektteam analysiert. An diesen Koordinationsbesprechungen werden das weitere Vorgehen sowie die mit der Behebung verbundenen Verantwortlichkeiten und Pendenzen geklärt, den jeweils fachverantwortlichen Beauftragten mit einer Frist zur Behebung zugewiesen und bauteil- oder objektbezogen im Modell eingepflegt. Erfassung, Austausch und das an Koordinationssitzungen beschlossenen weitere Vorgehen zur Behebung und Erledigung der Issues werden dokumentiert und im Anschluss im Anwendungsfall «Auftrags-, Pendenzen- und Mängelmanagement» weiterbearbeitet. |
| Ergebnis als Datenobjekt | Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell mit verknüpften BCF Issues. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine | SIA-Teilphasen 31-53; kontinuierlich gemäss Planungsfortschritt. |
| Ablageort | CDE |
| Validierung Empfänger | Kenntnisnahme durch Auftraggeber. |

| Anmerkungen | individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 5 | Planungskoordination und -fortschritt |
| --- | --- |
| Ziele | Erhöhung der Planungssicherheit durch methodische Umsetzung einer nachvollziehbaren Dokumentation der Planungskoordination und des Planungsfortschritts inkl. Qualitätsmanagement. |
| Beschrieb und Inhalt | Im Rahmen der Vorgaben des Aufraggebers sowie in Absprache mit diesem erstellt der Beauftragte ein Terminprogramm für die Planung. Der Planungsfortschritt wird anhand der Umsetzung der phasenabhängigen Informationsanforderungen an die Fachmodelle und BIM-Anwendungsfälle verfolgt. Der Beauftragte stellt die digitalen Planungserzeugnisse in den vorgegebenen Strukturen und Formaten fristgerecht zur Verfügung. Die Modelle werden regelmässig auf Konformität zu den gestellten Anforderungen überprüft und die Ergebnisse der Überprüfung dokumentiert. Hierzu gehören auch die Ergebnisse der modellbasierten Koordination, abgeleitete Visualisierungen wie 2D-Pläne oder aber Listen und dergleichen sowie die Berichte der Qualitätssicherung soweit sie im Leitungsumfang des Beauftragten liegen. Für eine automatisierte Verknüpfung von verschiedenen Fachmodellen und Dokumenten sowie eine schnelle Auswertung des aktuellen Planungstandes werden Vorgaben zur Dateibenennung projekt- und situationsbezogen definiert. |
| Ergebnis als Datenobjekt | Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell, Berichte der Qualitätssicherung, Visualisierungen wie 2D Pläne, Listen, etc. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine | SIA-Teilphasen 31-53; kontinuierlich gemäss Planungsfortschritt. |
| Ablageort | CDE |
| Validierung Empfänger | Kenntnisnahme durch Auftraggeber. |

| Anmerkungen | individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 6 | Bauablaufplanung und Baufortschritt |
| --- | --- |
| Ziele | Verbesserung der Termin- und Planungssicherheit im Bauablauf. |
| Beschrieb und Inhalt | Vorgehen und Ablauf der Projektrealisierung werden in phasenbezogenen Bauablaufschritten im koordinierten Gesamtmodell dargestellt. Hierzu werden den Elementen einer Erstellungsphase zweckmässige, mit dem jeweiligen Terminplan übereinstimmende Attribute zugewiesen. Während der Realisierung wird der Baufortschritt elementbezogen dokumentiert. z.B. in Form von Statusänderungen, wie ‘pendent’, ‘bestellt’, ‘geliefert’, ‘verbaut’, ‘abgenommen’, etc. |
| Ergebnis als Datenobjekt | modellbasierter Bauablauf und Dokumentation des Baufortschritts. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine | SIA-Teilphasen 31-52; kontinuierlich gemäss Planungsfortschritt. |
| Ablageort | CDE |
| Validierung Empfänger | Kenntnisnahme durch Auftraggeber. |

| Anmerkungen | individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 7 | Auftrags-, Pendenzen- und Mängelmanagement |
| --- | --- |
| Ziele | Verbesserung der Transparenz und Qualitätssicherung in der Projektrealisierung, Kontrolle der Weiterbearbeitung bzw. der Erledigung von Pendenzen und Mängeln. Zuverlässige Nachvollziehbarkeit bei Abnahmen, Haftungs- und Garantiefragen. Zuverlässige Nachvollziehbarkeit bei verdeckten Mängeln. |
| Beschrieb und Inhalt | Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt sicher, dass Aufträge, Pendenzen und Mängel mit den jeweils zugehörigen Vorgangsinformationen (Herkunft, weiteres Vorgehen, Fristen, etc.) digital erfasst, im konsolidierten Gesamtmodell verortet und einem Verantwortlichen zugewiesen werden. Die verantwortliche Person ergreift die erforderlichen Massnahmen und meldet die Erledigung zurück. Aktualisierte Listen werden dem Auftraggeber in regelmässigen Abständen zur Verfügung gestellt. |
| Ergebnis als Datenobjekt | strukturiert erfasste Pendenzen und Mängel. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine | SIA-Teilphasen 31-53; kontinuierlich gemäss Planungsfortschritt. |
| Ablageort | CDE |
| Validierung Empfänger | Kenntnisnahme durch Auftraggeber. |

| Anmerkungen | individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 8 | Bauwerksdokumentation |
| --- | --- |
| Ziele | Verbesserung der Datengrundlage des Bauwerkes zu Nutzung über den gesamten Lebenszyklus. |
| Beschrieb und Inhalt | Der Auftraggeber erhält vom Beauftragten eine strukturierte digitale Dokumentation des Bauwerks. Die Struktur der Dokumentation wird gemeinsam mit dem Auftraggeber festgelegt. Sie umfasst alle digitalen Planungserzeugnisse, d.h. im Sinne einer Schlussdokumentation die hinsichtlich Ausführungsänderungen nachgeführten digitalen Modelle, 2D-Pläne, Prüfberichte und alle weiteren relevanten Dokumente. Wesentliche Dokumente werden mit den entsprechenden Komponenten im Modell verknüpft (z.B. Produktdatenblätter). |
| Ergebnis als Datenobjekt | Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell mit Dokumenten gemäss Vereinbarung. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine | jeweils unmittelbar nach Abschluss eines Gewerkes; spätestens SIA-Teilphase 53. |
| Ablageort | CDE |
| Validierung bei Empfänger | Kenntnisnahme durch Auftraggeber. |

| Anmerkungen | individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

## BIM-Anwendungsfälle für besonders zu vereinbarende Leistungen

Zusätzlich zu den BIM-Anwendungsfällen, die den Grundleistungen gemäss Art. 4 der SIA Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 entsprechen (Ziffer 5.2 hiervor), werden dem Beauftragten die folgenden BIM-Anwendungsfälle übertragen:

Beispiel (leer lassen oder auftragsbezogen ergänzen):

| Nr. | Titel des Anwendungsfalls |
| --- | --- |
| Ziele | individuelle Texteingabe |
| Anwendungsfall | individuelle Texteingabe |
| Ergebnis als Datenobjekt | individuelle Texteingabe |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | individuelle Texteingabe |
| Phasen u. Liefertermine | individuelle Texteingabe |
| Ablageort | individuelle Texteingabe |
| Validierung Empfänger | individuelle Texteingabe |
| Anmerkungen | individuelle Texteingabe |

# Digitale Planungserzeugnisse

## Entscheidungsgrundlagen, Level of Information Need

Hinweis:

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Dokuments (2022/23) ist für die Schweiz keine verbindliche, branchenübergreifende Beschreibung für den Level of Information Need verfügbar. Die KBOB geht deshalb in diesem Dokument inhaltlich von den Phasenabschlusszielen gemäss den Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 aus. Das heisst, der Level of Information Need entspricht den Informationen und Unterlagen, die zu einem erfolgreichen Phasenabschluss erforderlich sind.

Beispiel: Wenn im Rahmen des Phasenziels ein Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von ± 10% gefordert ist, entspricht der Level of Information Need den Informationen, die für die erfolgreiche Zielerreichung vorliegen müssen. Dabei umfasst der Level of Information Need die Gesamtheit der Informationen, also sowohl die Planbearbeitung wie auch die daraus abgeleiteten Flächen-, Volumen- und Mengenauszüge sowie weitere Informationen wie Konstruktion, Materialisierung, etc.

Der Beauftragte stellt sicher, dass die für den jeweiligen Phasenabschluss gemäss den Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 sowie dem LM SIA 112 «Modell Bauplanung» erforderlichen Informationen und deren Dokumentation in geeigneter Form (Planunterlagen, Visualisierungen, Texte, Kalkulationen, Schemata) zur Verfügung stehen:

| SIA-Teilphase | Level of Information Need = die Informationen in der Qualität und dem Umfang, die für einen erfolgreichen Teilphasenabschluss gemäss LHO erforderlich sind | Minimal erforderliche Modellinhalte |
| --- | --- | --- |
| 31 | Ein Entwurf, der die im Projektpflichtenheft erhaltenen Anforderungen weitgehend abbildet. Raumprogramm, Funktionen Abläufe und Betrieb sind weitgehend geklärt. Grundsätzliche Aussagen und Konzepte zu Konstruktion, Technik und Ausbau liegen vor. Ergebnis: Konzeption und Wirtschaftlichkeit sind optimiert. | Raummodelle mit Angaben zu Gebäudevolumen, ausgewiesenen Nutzflächen und Funktionen, Erschliessung erkennbar. Konzepte aus Tragwerksplanung und Gebäudetechnik sind eingeflossen. |
| 32 | Alle Anforderungen des Projektpflichtenhefts sind umgesetzt. Alle Bauelemente der Fachplaner sind in Grösse und Lage vordimensioniert, festgelegt und untereinander koordiniert. Architektonische Gestaltungsfragen sind geklärt. Ergebnis: Projekt und Kosten optimiert Termine festgelegt | Alle phasenrelevanten Modellelemente (Wände, Stützen, Leitungen, Ausbauten) sind als Elementtypen vorhanden und in Grösse und Material vordimensioniert. Lage und Position der Elemente unterschiedlicher Fachdisziplinen sind anhand der Fachmodelle untereinander koordiniert und abgestimmt. |
| 41 | Spezifische Angaben, welche die Qualität der Bauelemente beschreiben und zur Ausschreibung erforderlich sind, werden ergänzt. Ergebnis: Vergabereife erreicht | Alle Modellelemente sind als spezifizierte Bauteile modelliert. Menge, Grösse, Form, Lage, Materialisierung der Bauteile sind bestimmt. Generelle Festlegungen zu Verbindungselementen (z.B. bei Tragkonstruktionen, Ausbauten) sind vorhanden. Für die Ausschreibung relevante Spezifikationen (techn. Anforderungen, Leistung, Typ, etc.) sind den Elementen zugeordnet. |
| 51 | Alle Angaben und Produkte werden benannt und in Ausführungsdokumenten festgelegt. Ergebnis: Ausführungsreife erreicht | Alle Modellelemente sind dimensioniert und festgelegt. Informationen zu Fabrikation, Herstellung und Errichtung sowie produktspezifische Angaben liegen vor und sind eingearbeitet. |
| 52 | Alle Angaben und Produkte werden in Ausführungsdokumenten laufend nachgeführt. Ergebnis: Bauwerk gemäss gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstellt | Der Arbeits- und Baufortschritt wird laufend nachgeführt, Pendenzen erfasst. |
| 53 | Ausführungsänderungen werden nachverfolgt und eine Dokumentation zum Bauwerk mit Plänen, Prüfprotokollen sowie Wartungs- und Produktprotokollen wird erstellt. Ergebnis: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen Schlussabrechnung abgenommen Mängel behoben | Alle Modellelemente sind wie ausgeführt abgebildet. Menge, Grösse, Form und Lage sind erfasst und verifiziert. Produktspezifische Informationen und Daten sind ergänzt. Bauwerksdokumentation erstellt. |

| Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| SIA-Teilphase | Ziele zum SIA-Teilphasenabschluss | Modellinhalte, minimal erforderlich |

|  | individuelle Texteingabe | individuelle Texteingabe |
| --- | --- | --- |

## Fachmodelle

Im Rahmen der Leistungserbringung des Beauftragten sind digitale Planungserzeugnisse zu erstellen, zu prüfen und dem Auftraggeber zu übergeben. Als digitale Planungserzeugnisse werden alle Dateien bezeichnet, die als Ergebnis einer Leistung an den Auftraggeber übergeben werden. Hierzu gehören digitale Bauwerksmodelle, Visualisierungen, abgeleitete 2D-Pläne, Kalkulationen und Tabellen, Pendenzenlisten, Prüfberichte, Protokolle und weitere Dokumente.

Der Beauftragte ist verpflichtet, die nachstehend unter «Fachmodell» erwähnten digitalen Planungserzeugnisse bei allen mit einem «X» versehenen SIA-Teilphasen zu erstellen, zu prüfen und dem BIM-Verantwortlichen des Planungsteams zur Koordination zur Verfügung zu stellen:

| Disziplin | Fachmodell | SIA-Teilphase |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31 | 32-33 | 41 | 51-53 |
| Architektur | Architekturmodell Bauteile des Rohbaus und Ausbau | X | X | X | X |
|  | Raummodell Gebäudevolumen, Geschossflächen, Nutzungszonen und Räume | X | X | X | X |
|  | Ausstattungsmodell Feste Einbauten des funktionalen Betriebs | X | X | X | X |
| Bauingenieur Tragstruktur | Sperrzonenmodell Kritischen Bereiche für Aussparungen und Einlagen |  | X | X |  |
|  | Tragwerksmodell Tragende Bauteile |  | X | X | X |
| Gebäudetechnik HLKKSE | Platzhaltermodell HLKKSE Volumenkörper von planungsrelevanten Zonen der Gebäudetechnik HLKKSE: Anordnung/Dimensionierung/Layout/ Technikräume, Ein-/Ausbringung grosser Apparate, Installationszonen horiz. / vert. Erschliessung. X*: mit dem Planungsfortschritt wird das Platzhaltermodell durch die untenstehenden Gebäudetechnikmodelle abgelöst. Projektabhängig kann es sinnvoll sein, das Platzhaltermodell beizubehalten und weiterzupflegen. | X | X* | X* |  |
|  | Heizungsmodell Anlagen, Verteilung, Apparate |  | X | X | X |
|  | Lüftungsmodell Anlagen, Verteilung, Apparate |  | X | X | X |
|  | Kältemodell Anlagen, Verteilung, Apparate |  | X | X | X |
|  | Sanitärmodell Anlagen, Verteilung, Apparate |  | X | X | X |
|  | Elektromodell Anlagen, Installationen, Beleuchtung, Geräte |  | X | X | X |
|  | Aussparungsmodell HLKKSE Volumenkörper für Durchbrüche und Aussparungen |  | X | X | X |

| Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disziplin | Fachmodell | SIA-Teilphase |  |  |  |
|  |  | 31 | 32-33 | 41 | 51-53 |

| XXXX | z. B. KBOB/IPB Empfehlung «Bauwerksdokumentation im Hochbau, Version 2016», Checkliste |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ableitung und Referenzierung von 2D-Planunterlagen

Zum Abschluss der einzelnen SIA-Teilphasen sind Ergebnisse der Planung zur Dokumentation auch als 2D-Planunterlagen vom Beauftragten an den Auftraggeber zu liefern. In Bezug auf diese 2D-Planunterlagen gilt Folgendes:

- Alle 2D-Planunterlagen sind mit einem phasengerechten Detaillierungsgrad aus dem jeweiligen Fach- oder Teilmodell abzuleiten. Es wird die Detaillierung gemäss SIA 400 abgebildet (keine Überdetaillierung).

- Nicht erlaubt sind Referenzen auf Ressourcen, die nicht in der Datei enthalten sind.

- Alle 2D-Pläne sind mit geometrischen Massstäben zu versehen und in den in Ziffer 6.5 hiernach vereinbarten Datenformaten dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich, z.B. CAD-Richtlinie des Auftraggebers

## Bereitgestellte digitale Unterlagen

Die vom Auftraggeber bereitgestellten digitalen Unterlagen werden in Ziffer 2.1 der Vertragsurkunde aufgeführt.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich, z.B. CAD-Richtlinie des Auftraggebers

## Datenformate

Der BIM-bezogene Datenaustausch zwischen dem Beauftragten und dem Auftraggeber sowie weiteren Projektbeteiligten erfolgt nach Open-BIM Grundsätzen. Daten werden strukturiert zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Dokuments (Winter 2022/23) ist IFC4 der aktuelle Standard des Datenaustauschformates. Aufgrund von Verbreitung, unterschiedlicher Handhabung und Stellenwert von Softwarezertifizierungen und Branchengebräuchlichkeit wird bis auf weiteres empfohlen, auftraggeberspezifisch abzuklären, welche Version IFC angewendet werden soll.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich, z.B. CAD-Richtlinie des Auftraggebers

Folgende Datenformate sind in diesem Projekt anzuwenden:

| Ziff. | Dateiendung | Version | Bezeichnung |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | *.ifc | IFC | Industry Foundation Classes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | *.bcf | 2.0 | BIM Collaboration Format |
| 3 | *.pdf | 2.0 | Portable Document Format |
| 4 | *.dxf | AC 1032 | Drawing Interchange Format |
| 5 | *.xlsx / *.docx / *.pptx | Ver. 2008 | Office Open XML, |
| 6 | *.csv |  | Comma Separated Values |
| 7 | *.png / * jpg |  | Grafik-Formate |

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich, z.B. Modelle in nativen Datenformaten

## Dateinamenskonvention

Der Beauftragte gibt in geeigneter Form die Dateinamenskonvention vor und stellt deren Anwendung sicher.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

# BIM-Verantwortliche im Projekt

Hinweis:

Der BIM-Verantwortliche des Auftraggebers wird oft als BIM-Manager, der BIM-Verantwortliche des Projektteams als BIM-Koordinator bezeichnet. Die KBOB erachtet die Beschreibung von Verantwortlichkeiten und Aufträgen als zweckmässiger und verzichtet vorerst auf die Verwendung von BIM-spezifischen Rollenbezeichnungen.

## BIM-Verantwortlicher des Auftraggebers

Der BIM-Verantwortliche des Auftraggebers nimmt folgende Verantwortung wahr:

Beschreibung

- Ansprechpartner für Fragen zur Schnittstellen der BIM-basierten Projektabwicklung zwischen Beauftragten und Auftraggeber. - Sicherstellung der Einhaltung von vereinbarten Regeln, Standards und Prozessen im Interessensbereich des Auftraggebers. - Entgegennahme der digitalen Planungserzeugnisse. - Stichprobenartige Qualitätsprüfung der erbrachten Planungserzeugnisse. - Vorgabe von Data-Drops und Meilensteinen im BIM-Prozess. - Vorgabe von BIM-Zielen und Anwendungsfällen Vorgabe von BIM-Zielen und Anwendungsfällen.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe

## BIM-Verantwortlicher des Projektteams

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams (Gesamtleitungsmandat) nimmt folgende Verantwortung wahr:

Beschreibung

- Formale, auf BIM-bezogene Qualitätsprüfung der zu erbringenden digitalen Planungsergebnisse. - Unterstützung bei der Freigabe der digitalen Planungserzeugnisse. - Verantwortung für das koordinierte Gesamtmodell, welches aus einzelnen Fachmodellen zusammengesetzt wird. - Verantwortung für die gewerkeübergreifende Koordination. - Anhalten der Planer zur Überarbeitung der Fachmodelle (Pendenzenmanagement). - Regelmässige Erstellung von Berichten hinsichtlich der Qualität der erbrachten digitalen Planungserzeugnisse. - Erstellung des BIM-Koordinationsplans in Abstimmung mit dem BIM-Verantwortlichen Auftraggeber und den BIM-Verantwortlichen des Beauftragten sowie allfälligen Subplanern. - Verantwortlich für die Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des BEP (BIM-Projektabwicklungsplans). - Organisation und Führung der BIM-Koordinationssitzungen gemäss Vorgabe BIM-Koordinationsplan. - Organisation des koordinationsbezogenen Datenaustausches. - Überwachung der Einhaltung der geforderten formalen Modellqualitäten.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

## BIM-Verantwortlicher des Beauftragten (Fachplanung)

Der BIM-Verantwortliche des Beauftragten (Fachplanung) nimmt folgende Verantwortung wahr:

Beschreibung

- Fachbezogen formale, auf BIM-bezogene Qualitätsprüfung der zu erbringenden digitalen Planungsergebnisse. - Fachbezogen Mitarbeit bei der Freigabe der digitalen Planungserzeugnisse. - Verantwortung für das beauftragte Fachmodell, das Teil des koordinierten Gesamtmodells ist. - Verantwortung für die fachbezogene Koordination. - Überarbeitung des beauftragten Fachmodells sowie bei Bedarf Information des Gesamtleiters über hängige Pendenzen des Projektteams. - Fachbezogen Mitarbeit bei der Erstellung des BIM-Koordinationsplans in Abstimmung mit dem BIM-Verantwortlichen Auftraggeber und dem BIM-Verantwortlichen des Projektteams. - Fachbezogen Mitarbeit bei der Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des BEP (BIM-Projektabwicklungsplans). - Fachbezogen Mitarbeit bei BIM-Koordinationssitzungen gemäss Vorgabe BIM-Koordinationsplan. - Fachbezogen Mitarbeit bei koordinationsbezogenem Datenaustausch. - Fachbezogen Mitarbeit bei der Einhaltung der geforderten formalen Modellqualitäten.

# Qualitätssicherung

Der Prozess der Qualitätssicherung inklusive Prüfungsmethoden wird vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams im BEP festgelegt, in den Projektablauf integriert und dokumentiert. Der BIM-Verantwortliche des Projektteams prüft dabei die formalen Anforderungen des Auftraggebers, der Beauftragte ist verantwortlich für die Einhaltung der formalen sowie die Erfüllung der fachbezogenen, inhaltlichen Anforderungen des Auftraggebers.

Die Prüfergebnisberichte werden für die einzelnen digitalen Planungserzeugnisse unabhängig erstellt. Die Prüfergebnisberichte müssen so erstellt werden, dass die Qualität der digitalen Planungserzeugnisse stichprobenweise kontrolliert werden kann.

Mindestens folgende Punkte werden durch den BIM-Verantwortlichen des Projektteams geprüft:

Anforderung

IFC-Klassifizierung Vorgaben zu IFC-Klassen werden gemäss BIM-Modellplan eingehalten.

Geschosse und Abschnitte Modellelemente sind geschoss- bzw. abschnittsweise voneinander getrennt.

Doppelte Modellelemente Das Fachmodell ist frei von doppelt/ineinander gezeichneten Modellelementen.

Überschneidungen von Modellelementen Das Fachmodell ist frei von Überschneidungen einzelner Modellelemente.

Übereinstimmung von digitalen Planungserzeugnissen Abgeleitete Pläne und Listen stimmen mit den digitalen Modellen überein.

Bezeichnungskonventionen Vorgaben zu Bezeichnungskonventionen werden gemäss Vereinbarung im BEP (BIM-Modellplan) eingehalten.

Attribute Vorgaben zu Informationen der Modellelemente werden gemäss Vereinbarung im BEP (BIM-Elementplan) eingehalten.

Kollisionen Ziel: das koordinierte Gesamtmodell ist den Phasen entsprechend möglichst frei von Kollisionen zwischen verschiedenen Disziplinen.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

# Hard- und Software, Datenumgebung

## Datenumgebung Projekt (CDE, Common Data Environment)

Hinweis:

Unter dem Begriff CDE, Common Data Environment, wird die gesamte Datenumgebung eines Bauwerks (Projektunterlagen sowie weitere Informationen wie Kommunikation etc. sowohl auftraggeber- wie auch beauftragtenseitig) zusammengefasst. Zum aktuellen Zeitpunkt (Winter 2022/23) haben sich in der Planungs- und Baubranche noch keine allgemeinen Standards zu Datenumgebungen etabliert und die am Markt angebotenen Projektplattformen weichen in ihren Funktionalitäten, Prozessen und Kosten stark voneinander ab.

Im vorliegenden Dokument wird deshalb unter CDE die für die Abwicklung des Projekts benötigte Projektplattform bzw. Plattformen mit allen auftragsbezogen bekannten Anforderungen verstanden.

Sofern nicht vom Auftraggeber vorgegeben, stellt der BIM-Verantwortliche des Projektteams eine für die im BEP beschriebene Projektabwicklung geeignet Datenumgebung bereit. Die Verwaltung der Planungserzeugnisse ist Sache des BIM-Verantwortlichen des Projektteams und erfolgt auf dieser Datenumgebung. Der Beauftragte verantwortet die für seinen Auftrag erforderlichen Prozesse selbst. Der BIM-Verantwortliche des Projektteams verantwortet die Steuerung der Zugriffsrechte des Auftraggebers gemäss dessen Anforderungen.

Die Vergütung für die Zurverfügungstellung der Datenumgebung wird in der Vertragsurkunde im Absatz «Nebenkosten» vereinbart. Sämtlicher Aufwand für die Zurverfügungstellung der Datenumgebung, einschliesslich des Aufwands des BIM-Verantwortlichen des Projektteams für die Betreuung der Datenumgebung, sind in der vereinbarten Vergütung inkludiert, auch wenn unter «Nebenkosten» keine separate Vergütung vereinbart worden ist. Im Falle einer pauschalen Nebenkostenvergütung sind die Kosten für die Datenumgebung in der Pauschale miteingeschlossen.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine (individuelle Texteingabe möglich)

## Hard- und Software

Die zur Leistungserbringung erforderliche Hard- und Software ist Sache des Beauftragten.

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt dem Auftraggeber folgende Hard- und Software zur Verfügung:

| Bezeichnung | Anzahl User/Lizenzen |
| --- | --- |

| z.B. «Viewer», Lösung für die Betrachtung der digitalen Planungserzeugnisse, browserbasierter Zugang | …. |
| --- | --- |

Ausserdem gilt Folgendes:

### Verantwortung für die Steuerung der Zugriffsrechte und Dokumentation derselben

Der Beauftragte verantwortet die für seinen Auftrag erforderlichen Zugriffsrechte selbst und der BIM-Verantwortliche des Projektteams verantwortet die Steuerung der Zugriffsrechte des Auftraggebers gemäss dessen Anforderungen. Diese werden vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams in geeigneter Form dokumentiert und die Dokumentation dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine (individuelle Texteingabe möglich)

### Browserbasierter Zugang inkl. Visualisierung von Fachmodellen

gemäss Ziffer 9.1 hiervor.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine (individuelle Texteingabe möglich)

### Versionierung der Dateirevisionen

Der Beauftragte verantwortet die für seinen Auftrag erforderliche Versionierung der Dateirevisionen selbst. Der Auftraggeber gibt Anforderungen, die über die für die Projektabwicklung (BEP) erforderlichen Leistungen hinausgehen, zusätzlich in Auftrag.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine (individuelle Texteingabe möglich)

### ZIP-Download für die Archivierung

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt pro SIA-Teilphase ein ZIP-Download mit allen Planungserzeugnissen für die Archivierung zur Verfügung.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine (individuelle Texteingabe möglich)

### Einhaltung des Datenschutzes

Der Beauftragte stellt die Einhaltung des Datenschutzes im Rahmen seines Auftrags sicher. Besondere Anforderungen des Auftraggebers werden in der Vertragsurkunde vereinbart und deren Einhaltung wird vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams sichergestellt.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine (individuelle Texteingabe möglich)

### BCF-Management und -Archivierung

Der Beauftragte verantwortet das für seinen Auftrag erforderliche BCF-Management und dessen Archivierung selbst.

Der Auftraggeber gibt Anforderungen, die über die für die Projektabwicklung (BEP) erforderlichen Leistungen hinausgehen, zusätzlich in Auftrag. Die Einhaltung dieser Anforderungen wird vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams sichergestellt.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine (individuelle Texteingabe möglich)

### Weitere Vereinbarungen

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine (individuelle Texteingabe möglich)

# Subsidiäre Regelungen

## Verantwortung des Beauftragten

Soweit dieses Dokument Aufgaben und/oder Zuständigkeiten betreffend die Anwendung der Methode BIM und die Informationsanforderungen des Auftraggebers (EIR) nicht ausdrücklich regelt, ist der Beauftragte für diese Aufgaben und/oder Zuständigkeiten im Rahmen seines Auftrags verantwortlich.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine (individuelle Texteingabe möglich)

## Vergütung

Sämtliche Leistungen des Beauftragten gemäss diesem Dokument sind in der Vergütung gemäss Ziffer 4 der Vertragsurkunde eingeschlossen.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine (individuelle Texteingabe möglich)